Приложение к Распоряжению № 73 от 30.09.2015 года

***План проведения осеннего месячника по благоустройству на территории МО Горелово***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Адрес**  **проведения** | **Виды работ** | **Период производства работ** | **Наименование организации, осуществляющей работы** | **Ответственный (Ф.И.О. и телефон для связи)** | **Примечание** |
| 1. | Территория МО Горелово | Подготовка уведомлений для предприятий, расположенных на территории округа и жителей частного сектора об уборке прилегающей к участкам территории (очистка дренажных канав, покраска и ремонт заборов, уборка мусора и пр.) | 01.10.2015  19.10.2015 | Местная Администрация  МО Горелово | Старовойтова М.Ю.  Специалист 1 категории по благоустройству и озеленению  т.746-25-65  8-962-718-36-33 |  |
| 2. | Территория МО Горелово | Размещение информации о проведении осеннего месячника по благоустройству в СМИ: информационном сайте, газете, информационных стендах, бегущих строках | 01.10.2015  19.10.2015 | Местная Администрация  МО Горелово | Белякова Е. Ю.  Главный специалист по кадрам и  делопроизводству  т.746-25-65  8-951-663-24-32  Богайчук А.В.  Специалист 1 категории по информационному обеспечению и связям с общественностью  т.746-25-65  8-911-083-05-45 |  |
| 3. | Красносельское шоссе, д.46 | Проведение совещания с председателями ветеранских и общественных организаций о привлечении жителей к осеннему месячнику по благоустройству | до 19.10.2015 | Местная Администрация  МО Горелово | Богайчук А.В.  Специалист 1 категории по информационному обеспечению и связям с общественностью  т.746-25-65  8-911-083-05-45 |  |
| 4. | Территория МО Горелово | Уборка от мусора территорий, закрепленных за управляющими компаниями.  ( в том числе -обрезка веток, кустарников, покраска садово-парковых диванов, урн и пр.) | 01.10.2015  25.10.2015 | ОАО «ЖКС № 4 Красное Село» | Матвиенко А. Г.  Директор ОАО  «ЖКС № 4 Красное Село»  т.746-19-20  749-50-29 |  |
| Городской центр коммунального сервиса (ГЦКС) | Долгополик В.И.  Директор ГЦКС  т.741-25-64  8-905-220-69-76 |
| 5. | Территория МО Горелово | Изготовление и распространение листовок о проведении осеннего месячника и необходимостью заключения договора на вывоз мусора | 01.10.2015  31.10.2015 | ООО  «ЭКО-ТОЧКА» | Крылов Е. А.  Генеральный директор  ООО «Лада Сервис»  ЭКО-ТОЧКА  т.8-921-408-04-02 |  |
| ООО «Авто Л.С.» | Святкин Г.Ю.  Генеральный директор  ООО «Авто Л.С.»  т.438-32-71 |
| 6. | -ул. Совхозная, д.11;  -ул. Пролетарская, д.10;  -ул. Красная, д.14 (корп.3,4,6)  -ул. Железнодорожная - ул. Поселковая;  -ул. Железнодорожная, д.9  -Таллинское шоссе, д.85, д.90 | Ликвидация несанкционированных свалок | 01.10.2015  31.10.2015 | ООО «БСК Сервис» | Генеральный директор  ООО «БСК Сервис»  Федоренко Н.Г.  т.438-32-71 |  |
| 7. | - ул. Константиновская  (у заправки «Фаэтон»);  - ул. Дачная (на пересечении с ул. Набережной у моста);  -ул. Политрука Пасечника (парк напротив дома 11/1);  -ул. Земская, д.1 (на пересечении с ул. Речной);  -ул. Песочная (у дома №22);  -ул. Красная (на пересечении с ул. Набережной);  -ул.Авиационная – 1-й проезд;  -ул. Политрука Пасечника (от дома № 5/2 до Аннинского шоссе). | Уборка территории МО Горелово  от мусора | 01.10.2015  31.10.2015 | ООО «Северная Столица» | Генеральный директор  ООО «Северная Столица»  Сакаринен Александр Владимирович |  |
| 8. | Согласно перечню дорог на территории МО Горелово | Уборка кюветов УДС на территории МО Горелово | до 31.10.2015 | ООО ГУДП «Путь»  Местная Администрация  МО Горелово | Игнатенко А.А.  Генеральный директор ООО ГУДП «Путь»  Булычёв Б.В.  Ведущий специалист по благоустройству и дорожному хозяйству  т.746-25-65  8-981-739-06-39 |  |
| 9. | Пруды №2307,№2308,№2309 (вдоль Красносельского шоссе), ручей дудергофский №1001, Канал, №1174,  Нагорный (от Лиговского канала до ручья Дудергофский) | Уборка водных акваторий | 01.10.2015  31.10.20154 | ООО «ВторИнвест» | Генеральный директор ООО «ВторИнвест»  Колосов Леонид Григорьевич  т.8-911-910-89-99 |  |
| 10. | Территория МО Горелово | Проведение дня благоустройства по отдельному плану | 24.10.2015 | Местная Администрация  МО Горелово | Глава МА МО Горелово  Иванов Д.А.  т.746-25-65  8-911-906-11-14 |  |

Составил: Старовойтова М.Ю.